校园反网贷产品（72小时黑客松版）实施方案

0) 约束重设（按你们当前现实条件）

开发时间：仅 2-3天，默认 2 人以内、主要依赖 Cursor 生成代码。

数据条件：无法获取真实大规模借贷数据，采用 规则引擎 + 模拟样本。

目标形态：只做 可运行+可演示+可答辩 的最小闭环，不做真实校园部署。

结果定义：评委能现场看到从“检测 -> 干预 -> 解释 -> 分级提醒 -> 科普/热线”的完整流程。

1) 目标与范围（Hackathon MVP）

核心目标：证明“借贷前降温 + 成本透明 + 风险分级提醒”可在校园浏览场景中有效落地。

首期形态：浏览器插件 单体应用（不依赖校方系统）。

适用场景：学生访问借贷类页面、点击“申请借款”前后。

明确不做（本次不做）：真实校网接入、真实家校通知、真实用户画像、真实运营后台。

关键原则：

保护优先：先劝导与支持，再提醒风险。

隐私优先：默认本地处理，不上传页面全文。

可解释优先：每次拦截都展示明确理由。

2) 产品能力设计（对应你提的5项功能）

A. 借贷前“降温”干预（功能1）

触发时机：检测到借贷关键词、借款表单、"立即申请/立即借款"按钮。

干预机制：

15秒“冷静倒计时 + 风险快读卡片”。

3问自检（借款用途、还款来源、替代方案）。

提供“校园替代支持入口”：助学帮助、心理热线。

体验要求：不羞辱、不贴标签，用中立支持语气。

B. 真实成本揭示与套路识别（功能2）

自动抓取并结构化：年化利率、服务费、逾期费、违约条款（优先实现4项字段）。

风险计算器：

展示总还款额、月还款压力、逾期成本区间。

提供1个“生活影响模拟”提示文案（无需复杂模型）。

套路话术识别：

规则识别“低息诱导/零门槛/先享后付”等高频文案。

给出解释：为何该文案可能误导。

C. 分级上报与求助机制（功能3）

已确认策略（演示态）：

低风险：显示“将通知校方支持团队（模拟）”。

高风险：显示“将通知校方与家长（模拟）”。

风险分级（规则版）：

R1低风险：仅浏览。

R2中风险：进入填写阶段/出现多项风险文案。

R3高风险：提交申请按钮触发 + 超高APR或疑似诈骗文案。

上报前置：必须先完成“知情同意勾选”，并支持撤回与记录查看。

D. 日常科普与心灵疗愈（功能4）

首页模块：静态科普卡片、真实案例拆解、反套路微课（本地JSON）。

心理支持：

校园心理热线与匿名倾诉入口。

"冲动消费/虚荣压力"专题内容（去污名化表达）。

触发式提示：仅在借贷场景出现，避免骚扰。

E. 校方授权与家长认可的合规同意（功能5）

黑客松落地版本：重点展示 学生知情同意 与 分级通知授权，校方/家长同意以“政策前置条件”文案说明。

同意分层：

基础保护同意（本地检测、风险提示）。

通知授权同意（低/高风险接收方说明，演示态）。

心理服务同意（可单独开关）。

透明机制：同意历史、提醒历史、撤回生效时间可查。

3) AI x 伦理设计（重点）

人机边界：本次以规则为主、AI为辅，避免“黑箱判定”。

公平性：避免对家庭经济状况、地区、学校层次做歧视性推断。

可解释性：每次评分显示“触发因素”（如超高APR、诱导文案）。

反误伤：

证据不足不触发高风险提醒。

保留“手动改判”为演示接口。

心理伦理：避免恐吓，用支持性、建设性、可行动表达。

4) 隐私与数据治理（重点）

最小化采集：

默认仅本地分析，不上传页面全文。

仅保存事件摘要（时间、风险等级、触发规则）。

本地优先：解析、识别、评分都在插件端完成。

脱敏与加密：

演示阶段仅本地存储，不做云端持久化。

若需展示服务端，使用匿名模拟数据。

权限边界（演示态）：仅展示“通知对象与摘要模板”，不展示真实个人信息。

治理制度：准备1页《隐私与伦理声明》用于答辩。

5) 技术架构（Vibe Coding可落地）

flowchart LR

studentBrowser[StudentBrowser] --> extensionClient[ExtensionClient]

extensionClient --> localRiskEngine[LocalRiskEngine]

localRiskEngine --> interventionUI[InterventionUI]

localRiskEngine --> eventStore[LocalEventStore]

eventStore --> notifyPanel[NotifyPanelDemo]

notifyPanel --> schoolNotice[SchoolNoticeMock]

notifyPanel --> parentNotice[ParentNoticeMock]

extensionClient --> wellbeingHub[WellbeingHub]

wellbeingHub --> campusHotline[CampusHotline]

组件建议：

插件端（必做）：页面检测、规则引擎、干预UI、同意管理、事件记录。

演示端（可选）：本地通知面板（模拟校方/家长通知）。

内容端（必做）：科普与热线静态资源。

风险识别策略：先规则后模型，优先保证可解释和稳定演示。

6) 72小时开发路线（按天排）

Day 1（必须完成）：

插件框架搭建、借贷页面检测、降温弹窗、同意弹窗。

风险规则表（关键词/APR阈值/流程节点）与解释字段 why_flagged。

Day 2（必须完成）：

成本计算器、套路文案识别、R1/R2/R3分级。

通知面板Demo（低风险校方、高风险校方+家长）。

Day 3（冲刺与答辩）：

科普+热线页面、3条演示脚本、录屏与PPT证据链。

准备“已知限制与未来落地路线”页，主动回应评委质疑。

7) 关键指标（衡量是否有效）

演示指标（可在黑客松现场证明）：

功能闭环成功率：3条场景脚本均可一次跑通。

风险解释完整率：每次拦截都显示 why_flagged。

干预可见性：冷静期、成本计算、分级提醒均有UI证据。

隐私可见性：同意、撤回、记录查看3个入口可访问。

8) 风险与缓解

时间不够：坚决砍掉真实后端与真实对接，优先插件单体闭环。

数据不足：采用“规则+模拟样本+边界声明”，不夸大模型效果。

误报争议：始终展示触发依据与“仅演示态”标签。

隐私质疑：强调本地分析、最小留存、不采集完整浏览历史。

9) Vibe Coding执行建议（你们可直接开工）

用 Cursor 分三批生成代码：检测与拦截 -> 计算与分级 -> 科普与展示。

每完成一模块立刻录一段10-20秒短视频，防止最后无法整体验证。

所有风险判断统一输出字段：risk_level、why_flagged、recommended_action。

答辩叙事采用“三层”：今天能跑通、如何合规、未来如何接入校园系统。